Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr ref.: 01/P/2013

WZÓR UMOWY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia

poniżej równowartości 200 tys. euro pod nazwą:

Zaprojektowanie, wdrożenie oraz asysta techniczna

Systemu Obsługi Pożyczek (SOP), udzielanych przez

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

w ramach realizacji Projektu:

‘’Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw’’

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spis treści:

§ 1.	Definicje	3

§ 2.	Przedmiot Umowy	5

§ 3.	Termin wykonania Umowy	6

§ 4.	Obowiązki Wykonawcy	6

§ 5.	Obowiązki Zamawiającego	7

§ 6.	Realizacja Umowy	7

§ 7.	Kontrola jakości	9

§ 8.	Wdrożenie Systemu, udzielenie licencji	9

§ 9.	Prawa autorskie do Dokumentacji	10

§ 10.	Procedura odbiorów	11

§ 11.	Szkolenia	13

§ 12.	Wynagrodzenie	13

§ 13.	Płatności	14

§ 14.	Poufność informacji	14

§ 15.	Kary umowne	15

§ 16.	Gwarancja i asysta techniczna	16

§ 17.	Odstąpienie od  Umowy	16

§ 18.	Zmiany Umowy	17

§ 19.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy	18

§ 20.	Postanowienia końcowe	18

Umowa

Zawarta w dniu ..................... r. w Warszawie, pomiędzy:

Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 209,

00-682 Warszawa, NIP: 113-251-71-20, REGON: 015842500, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000224180, reprezentowanym przez:

- ........................................................ -  .............................................

- ........................................................ -  .............................................

zwanym dalej Zamawiającym, a

......................................................................... z siedzibą w ......................................................,

NIP: ..........................................., REGON: ....................................., reprezentowanym przez:

- ........................................................ -  .............................................

- ........................................................ -  .............................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej  łącznie „Stronami”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

# Definicje

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w niniejszej umowie wielką  literą, Strony nadają

im znaczenie wskazane w definicjach:

Projekt Realizacji Umowy

Opracowany przez Wykonawcę i odebrany przez Zamawiającego dokument, opisujący organizację działań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia oraz zespół procesów, technik i narzędzi, dobranych w celu skutecznego i efektywnego zarządzania ww. działaniami.

Harmonogram Wdrożenia

Część Projektu Realizacji Umowy, która określa podział na etapy i harmonogram wykonywania poszczególnych prac i dostaw w celu realizacji zamówienia.

Dokumentacja

Dokumenty zdefiniowane w punkcie VII ust. 1 Załącznika nr 1 do Umowy.

Dzień Roboczy

Kolejno po sobie następujący dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferta

Oferta złożona przez Wykonawcę w terminie i formie określonej przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu.

Oprogramowanie

Dodatkowe oprogramowanie (np. biblioteki systemowe, narzędziowe, RDBMS itp.) niezbędne do realizacji Systemu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Systemu, wraz z wszelkimi jej zmianami dokonanymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego oraz wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania wykonawców biorących udział w przetargu.

System

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie pożyczkami Zamawiającego, roboczo zwane Systemem Obsługi Pożyczek, zgodnie z zakresem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

Umowa

Niniejsza umowa wraz z załącznikami;

Wdrożenie

Wszelkie świadczenia będące przedmiotem Umowy, których rezultatem będzie dostarczenie Systemu spełniającego wymogi Zamawiającego, opisane w SIWZ i Umowie.

Wada

Niedoskonałość produktów przekazywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, mogąca przybierać jedną z trzech postaci:

#### Awarii, czyli zatrzymania lub zakłócenia działania Systemu, uniemożliwiającego użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Awarią jest całkowite zaprzestanie działania elementu składowego Systemu, ale też krótkotrwałe, lecz częste zakłócenia pracy elementu Systemu, uniemożliwiające jego wykorzystanie (np. uszkodzenie danych, spadek wydajności o połowę lub więcej, ograniczenie możliwości logowania się do systemu przez użytkowników itp.);

Błędu, czyli zakłócenia pracy Systemu, ograniczającego lub utrudniającego jego użytkowanie, wymuszającego na użytkowniku dodatkowy nakład pracy, albo powodującego spadek wydajności mniejszy niż o 50%;

Usterki, czyli zakłócenia pracy Systemu wpływającego na jego funkcjonalność, ale nie powodującego ograniczeń w zakresie wspierania procesów biznesowych Zamawiającego, np. błędy niepowodujące zafałszowania danych lub niewielki (do 10%) spadek wydajności. Usterki nie wymuszają na użytkownikach dodatkowych czynności.

Personel Wykonawcy

Osoby wskazane przez Wykonawcę w Ofercie, skierowane do wykonania Umowy.

### Szkolenia

Szkolenia użytkowników Systemu przeprowadzone zgodnie z pkt. VIII Załącznika nr 1 do Umowy.

Pozostałe określenia użyte w Umowie należy rozumieć zgodnie z powszechnie akceptowalną nomenklaturą w dziedzinie problemu.

# Przedmiot Umowy

Na warunkach określonych Umową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci dostarczenia i wdrożenia u Zamawiającego Systemu, który będzie spełniać co najmniej wszystkie wymagania konieczne, określone przez Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie dzieła w postaci wdrożonego, w pełni funkcjonalnego Systemu, który będzie obsługiwany przez przeszkolony personel i oświadcza, że wykona takie dzieło. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy swojej odpowiedzialności za wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich prac i innych czynności związanych z wykonaniem Umowy, chyba że wykonanie określonych prac leży po stronie Zamawiającego, co zostało wyraźnie przewidziane w Umowie.

Wdrożenie Systemu  składać się będzie w szczególności z następujących elementów:

przeprowadzenia dokładnej analizy przedwdrożeniowej wymagań Zamawiającego;

opracowania Projektu Realizacji Umowy;

udzielenia licencji na korzystanie z Systemu, pozwalającej na pracę 20 jednoczesnych użytkowników (osób);

wdrożenia Systemu, którego cechy zostały określone w SIWZ i Umowie;

integracji Systemu ze wskazanym w SIWZ i Umowie oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego;

wykonania Dokumentacji, zgodnie z pkt. VII ust. 1 Załącznika nr 1 do Umowy;

przeprowadzenia Szkoleń, zgodnie z pkt. VIII  Załącznika nr 1 do Umowy.

Wdrożenie odbywać się będzie w podziale na etapy. Szczegółowy zakres i Harmonogram Wdrożenia, opis etapów i produktów realizowanych w ramach Umowy, określone będą w Projekcie Realizacji Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej dla Systemu, na warunkach opisanych w § 16 Umowy;

Wykonawca zapewnia, że sprzęt o specyfikacji określonej w Dokumentacji jest odpowiednio wydajny i w pełni wystarczający do prawidłowego i zgodnego z wymaganiami Zamawiającego działania Systemu.

# Termin wykonania Umowy

Umowa zostanie wykonana w terminie do sześciu miesięcy od dnia jej podpisania.

Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji Umowy określać będzie Projekt Realizacji Umowy, przedstawiony przez Wykonawcę w terminie do jednego miesiąca od daty zawarcia Umowy.

# Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać System i dokonać jego Wdrożenia z zachowaniem maksymalnej staranności, z uwzględnieniem obowiązujących standardów wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Systemu z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Umowy zgodnie z jej zapisami oraz Harmonogramem Wdrożenia.

Z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i realizację Umowy, w szczególności za zapewnienie poprawnego zdefiniowania potrzeb Zamawiającego określonych w SIWZ i Umowie, opracowanie Dokumentacji, przeprowadzenie Szkoleń, poprawną instalację i wdrożenie Systemu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej.

# Obowiązki Zamawiającego

W zakresie niezbędnym do Wdrożenia, Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do swojej infrastruktury informatycznej.

Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy wszelkie niezbędne do Wdrożenia informacje. Zamawiający dołoży wszelkich starań w udostępnianiu informacji, dokumentów 
i materiałów, które są w uzasadnionym zakresie niezbędne Wykonawcy do Wdrożenia.

# Realizacja Umowy

Dokumenty w trakcie realizacji

Dokumenty wymieniane przez Strony w ramach realizacji Umowy sporządza się w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Każdy egzemplarz powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela każdej Strony.

Odmowa podpisania przez jedną ze Stron dokumentu stwierdzającego wykonanie lub przyjęcie do wykonania określonej czynności lub pracy wymaga pisemnego uzasadnienia wraz ze szczegółowym przedstawieniem powodów.

Dokumenty opracowywane przez Strony powinny być przekazywane w formie pisemnej (papierowej po 1 egzemplarzu) oraz w formie elektronicznej w formacie MS Word.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Umowy.

Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego w ramach Umowy prace i dzieła nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, do którego doszło z jego winy lub z winy osób, za pomocą których realizuje Umowę. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaspokojenia wszelkich związanych z tym roszczeń.

Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w jego majątku, w szczególności w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach technicznych w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany lub nie dochował należytej staranności.

Wykonawca oświadcza, iż żaden z elementów Systemu dostarczonego przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy nie będzie bez zgody Zamawiającego przekazywać jakichkolwiek danych poza sieć Zamawiającego.

Ze spotkań Stron, odbywających się w ramach zarządzania Wdrożeniem, Wykonawca będzie sporządzał protokoły. Protokoły te, w szczególności zawierające ustalenia co do zakresu i sposobu wykonywania zobowiązań Stron, powinny być podpisane przez obie Strony. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi podpisania protokołu, powinna okoliczność tę uzasadnić w protokole.

Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na wskazany przez Zamawiającego adres o wszelkich zagrożeniach i przeszkodach w wykonywaniu Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia zgłoszonych przez Wykonawcę przeszkód w wykonaniu Umowy. Brak pisemnej informacji o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do rozwiązania Umowy przez Wykonawcę.

W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać z podwykonawców przy zachowaniu następujących warunków:

w każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania lub zaniechania;

Wykonawca nałoży na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.

# Kontrola jakości

Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania przez swoich pracowników lub skorzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług podmiotu trzeciego (audytora zewnętrznego) sposobu realizacji Umowy, w tym jakości i sposobu prowadzenia prac objętych Umową. Kontrolującemu, posiadającemu pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Koszty własnych testów, audytu i innych wykonywanych lub zlecanych przez Zamawiającego czynności ponosi Zamawiający.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli jakości w realizacji Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości. Jeśli zmiana sposobu realizacji Umowy przez Wykonawcę spowoduje przekroczenie uzgodnionych terminów, będzie to równoznaczne z niedotrzymaniem warunków Umowy przez Wykonawcę i z przewidzianymi w Umowie konsekwencjami.

# Wdrożenie Systemu, udzielenie licencji

Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Zainstalowane Oprogramowanie powinno posiadać zalecane przez producenta uaktualnienia, w szczególności dotyczące zabezpieczeń.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Systemu włącznie z jego instalacją, integracją, parametryzacją i konfiguracją.

System musi spełniać wymagania określone w: SIWZ, Umowie i Dokumentacji.

Wykonawca dokona Wdrożenia w terminach wynikających z Harmonogramu Wdrożenia.

Zasady odbioru Systemu określa § 10 Umowy.

Wykonawca udzieli lub zapewni najpóźniej w chwili odbioru końcowego udzielenie Zamawiającemu na czas nieoznaczony, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z dostarczonego Systemu, pozwalającej na pracę w systemie co najmniej 20 jednoczesnych użytkowników (osób), której termin wypowiedzenia nie może się skończyć przed upływem 20 lat od daty jej udzielenia. Strony wyłączają stosowanie przepisu art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z póżn. zm.).

Licencja uprawniać będzie Zamawiającego do korzystania z obu środowisk Systemu  (testowego i produkcyjnego) i jego poszczególnych elementów, na następujących polach eksploatacji:

sporządzanie, przechowywanie i używanie kopii nośnika, na którym oprogramowanie utrwalono,

wielokrotne użycie jednego obrazu nośnika w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych,

przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych przetwarzanych przez Oprogramowanie,

przenoszenie oprogramowania na inny komputer Zamawiającego bez utraty licencji,

przechowywanie i używanie w sieci.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji nastąpi zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy i na polach eksploatacji tam wskazanych.

# Prawa autorskie do Dokumentacji

Jeżeli w wyniku prac objętych Umową Wykonawca stworzy Dokumentację stanowiącą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.), wówczas zastosowanie będą miały poniższe postanowienia.

Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5 Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji.

Przeniesienie obejmie prawo Zamawiającego do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i rozporządzania przedmiotem prawa przez nieograniczoną liczbę użytkowników, na polach eksploatacji wymienionych w § 8 ust. 7 Umowy oraz:

wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i przesyłanie w całości lub w części, dowolnymi środkami i na dowolnych nośnikach danych;

tłumaczenie, przystosowywanie, rozbudowa, zmiana układu lub inna, w tym: uzupełnienie, skracanie, przeróbki oraz sporządzania nowej wersji;

odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie do korzystania osobom trzecim (licencja), najmu lub dzierżawy lub jego kopii;

modyfikowanie we własnym zakresie lub przez osoby trzecie.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Zamawiający przejmuje na własność wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory.

Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe w ramach wykonywania Umowy będą wolne od wad prawnych, a ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego wynikające z naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworu lub jego części będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na udostępnianie utworów, o których mowa w ust. 1 osobom trzecim celem wykonywania na rzecz Zamawiającego uprawnień określonych w ust. 3 i 4 powyżej.

# Procedura odbiorów

Przedmiotem odbioru będą produkty dostarczone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, takie jak:

Dokumentacja,

usługi i inne prace,

System,

nośniki oprogramowania.

Wstępny opis procedur testowania i odbioru Systemu oraz kryteriów odbioru będzie zawierał Projekt Realizacji Umowy.

Z każdego odbioru sporządzany będzie protokół odbioru.

Procedury testowania i odbioru mają zastosowanie także do Dokumentacji.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu produkty do odbioru w terminie przewidzianym w Umowie i Harmonogramie Wdrożenia.

W terminie 5 Dni Roboczych od przekazania produktu, Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisany protokół odbioru, w którym:

odbiera produkt bez uwag,

odbiera produkt z uwagami,

odrzuca produkt w całości.

Jeżeli produkt wymaga testowania termin, o którym mowa w ust. 6 powyżej, liczony jest od dnia zakończenia testów, które nie mogą trwać dłużej niż 10 Dni Roboczych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakończeniu testów niezwłocznie po ich zakończeniu.

w terminie 5 Dni Roboczych od zgłoszenia produktu do testowania akceptacyjnego, Zamawiający rozpoczyna testy akceptacyjne zgodnie ze scenariuszem testów dostarczonym przez Wykonawcę najpóźniej w momencie przekazania produktu do odbioru, w środowisku i na danych testowych przygotowanych przez Wykonawcę. Jeżeli w czasie testów wystąpi Wada, która uniemożliwia dalsze testowanie, termin ten liczy się na nowo od chwili jej usunięcia.

testowanie akceptacyjne przeprowadzone jest przez Zamawiającego w obecności reprezentantów Wykonawcy (jeśli Strony tak postanowią). Wyniki wykonania testów akceptacyjnych Zamawiający dokumentuje w postaci raportu z wykonania testów akceptacyjnych, który przekazuje Wykonawcy.

w terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego raportu z wykonania testów akceptacyjnych, Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisany protokół odbioru produktu w zakresie funkcjonalnym objętym testami akceptacyjnymi.

powodem odrzucenia produktu w wyniku testów może być jedynie stwierdzenie w nim Awarii lub Błędów albo niewykonania lub wykonania niezgodnie z Umową.

Wady stwierdzone na podstawie testów akceptacyjnych produktu zgłoszonego do odbioru mogą zaliczać się do jednej z trzech kategorii: Awaria, Błąd lub Usterka.

W przypadku odrzucenia produktu w całości, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokół odbioru wraz z pisemnym uzasadnieniem decyzji i wskazaniem co najmniej jednego z poniższych powodów:

brak zachowania należytej staranności przy wykonaniu produktu,

istotne odstępstwa w wykonaniu produktu w stosunku do warunków Umowy,

niekompletność produktu,

Wada produktu.

W terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego raportu z testów i uwag lub uzasadnienia odrzucenia produktu w całości, Wykonawca ma prawo ustosunkować się do niego na piśmie. Następnie przedstawiciele Stron będą dążyć do jak najszybszego wyjaśnienia przyczyn oraz uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.

Jeśli produkt został odebrany bez zastrzeżeń, to dzień jego zgłoszenia do odbioru jest dniem dostarczenia produktu. Jeżeli Zamawiający zgłosił zasadne uwagi do produktu przedstawionego do odbioru, dniem odbioru jest dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Jeśli dzień odbioru będzie późniejszy niż wskazana w Harmonogramie Wdrożenia, to sytuacja taka będzie traktowana jako opóźnienie.

Po zakończeniu wszystkich odbiorów etapów pośrednich lub produktów bez uwag, Wykonawca zgłosi System do odbioru końcowego. Po dokonaniu bez uwag odbioru końcowego Strony sporządzą protokół odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu Zamówienia. Dzień sporządzenia protokołu odbioru końcowego będzie stanowił dzień odbioru końcowego.

# Szkolenia

W terminach wynikających z Harmonogramu Wdrożenia, Wykonawca przeprowadzi Szkolenia przewidziane w Załączniku nr 1 do Umowy.

Koszty organizacji Szkolenia oraz dojazdu na miejsce Szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia personelu szkolącego (wykładowców) pokrywa Wykonawca.

Po zakończeniu Szkoleń zostanie sporządzony protokół zgodnie z procedurami przewidzianymi SIWZ i Umową.

# Wynagrodzenie

Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie ……………….. (słownie: …………………………) zł brutto.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Umowy.

# Płatności

Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni  po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 Umowy.

Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w wystawionej fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

Faktura wystawiana przez Wykonawcę musi być wystawiona na:

........................................................

Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 15. ust. 3 Umowy.

W przypadku zapłaty kary umownej na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, o którym mowa w § 15 ust. 4, płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonana w terminie określonym w ust. 2 powyżej, liczonym od dnia wpływu kwoty należnej kary umownej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w wezwaniu.

# Poufność informacji

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, w tym danych osobowych, a także innych informacji mogących mieć charakter poufny. W szczególności jako poufne należy traktować wszelkie materiały przekazane przez Zamawiającego.

Wykonawca może przetwarzać dane udostępnione przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu określonym w § 2 Umowy.

W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do  żądania odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę w związku z ujawnieniem danych przez Wykonawcę.

Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnianie informacji:

dostępnych publicznie;

uzyskanych niezależnie z innych źródeł;

co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;

których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

Po zakończeniu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich posiadanych materiałów mających związek z wykonywaniem Umowy, materiałów w jakiejkolwiek formie, razem z wszelkimi kopiami i opracowaniami, w których wykorzystano dane i informacje, o których mowa w ust. 1 lub ich komisyjnego zniszczenia.

# Kary umowne

Zamawiającemu  przysługiwać będzie prawo do naliczenia następujących kar umownych:

za przekroczenie terminu wykonania Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w  § 12 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w  § 12 ust. 1 Umowy;

za niedotrzymanie warunków gwarancji – w wysokości 100 zł za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu Wad;

każdorazowo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania asysty technicznej – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w  § 12 ust. 1 Umowy;

w przypadku udostępnienia przekazanych przez Zamawiającego informacji poufnych - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy;

innego, niż w wypadkach powyżej wymienionych nienależytego wykonania Umowy każdorazowo w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, z prawem do kary umownej określonej w ust. 2 lit. c powyżej.

Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane, w zależności od wyboru Zamawiającego, poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zaspokojenie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty.

Za naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

# Gwarancja i asysta techniczna

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i zapewnia w tym okresie, licząc od dnia odbioru końcowego, świadczenie usług gwarancyjnych  na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

Wykonawca zapewnia świadczenie usług asysty technicznej  na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

# Odstąpienie od  Umowy

Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku, gdy:

#### Przez okres dłuższy niż 15 Dni Roboczych Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy lub zaprzestał jej realizacji przez okres dłuższy niż 30 dni – w każdym czasie do dnia, kiedy upływa termin określony w § 3 ust. 1 Umowy;

dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobne należyte wykonanie Umowy w umówionym terminie – w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn;

Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, nienależycie, w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu zmiany sposobu wykonania Umowy;

Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub złożony został wniosek o ogłoszenie jego upadłości – w terminie 14 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;

zajdzie sytuacja określona w § 15 ust. 3 Umowy, w terminie 30 dni od dnia, w którym suma kar umownych przekroczyła 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1:

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego;

wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie produktów wykonanych przez niego i zaakceptowanych oraz odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, o ile będą one miały dla Zamawiającego znaczenie użytkowe i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania kar umownych należnych z innego tytułu.

W dniu odstąpienia od Umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji powstałej do dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Zamawiający uzna i oświadczy, iż wykonane przez Wykonawcę prace nie będą miały dla Zamawiającego znaczenia.

# Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w granicach uregulowań art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach, gdy:

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego  realizowane jest zamówienie;

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej;

w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w Umowie i załącznikach, wystąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy w celu ich jednoznacznej interpretacji;

# Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto), tj. …… zł w formie ……..

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w następujący sposób:

70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

Termin rękojmi przedłuża się o termin usuwania Wad.

Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

# Postanowienia końcowe

Spory związane z wykonaniem Umowy, a nierozwiązane przez Strony we własnym zakresie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Tytuły § (paragrafów) Umowy mają jedynie charakter porządkujący i nie wpływają na konstrukcję i interpretację zapisów Umowy.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralna część Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                 		                WYKONAWCA

…………………………………………			…………………………………………